博爱县不动产登记平台改造升级采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：博政采购（2021）37号

采 购 人：博爱县自然资源局

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

日    期：二〇二一年四月

目   录

谈判公告	错误！未定义书签。

投标须知前附表	- 5 -

第一部分 谈判项目相关内容及要求	- 7 -

第二部分  谈判须知	- 8 -

第三部分  其他要求	- 17 -

第四部分  监督单位	- 17 -

第五部分  采购内容及要求	- 18 -

第六部分  合同格式及主要条款	- 18 -

第七部分  附件—供应商响应文件格式	- 23 -

# 博爱县不动产登记平台改造升级采购项目

# 竞争性谈判公告

项目概况：博爱县不动产登记平台改造升级采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件站获取采购文件，并于2021年5月12日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1．采购编号：博政采购（2021）37号

2．项目名称：博爱县不动产登记平台改造升级采购项目

3．采购方式：竞争性谈判

4．预算金额：人民币83万元

5．资金来源：本级财政资金

6．采购需求：对现有的不动产登记平台进行改造升级，实现统一受理、信息共享、电子证照、统一评价等（详见竞争性谈判文件）。

7．服务周期：3年

8. 服务工期：120日历天

9．质量要求：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。

10．是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的服务体系；

3、2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2021年4月28日8时00分至2021年4月30日23时00分（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未在会员系统内完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群）；

3.方式：网上下载；

四、响应文件提交

1、截止时间：2021年5月12日 9 点 00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室。

五、开启

1、时间：2021年5 月12日9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》上发布.

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：博爱县自然资源局

地  址：博爱县团结路中段

电话13707683400

2、采购代理机构信息：

名称：博爱县城市建设项目管理有限公司

地址：清华镇街道办事处中山路东段

电话： 0391-8690958

3、项目联系方式

项目联系人：吴先生

电话：13707683400

发 布 人：博爱县自然资源局

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

发布时间：2021年4月28日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称:博爱县不动产登记平台改造升级采购项目 采购内容：对现有的不动产登记平台进行改造升级，实现统一受理、信息共享、电子证照、统一评价等（详见竞争性谈判文件）。 服务周期：3年 服务工期：120日历天 采购方式：竞争性谈判 资格审查方式：资格后审 |
| 2 | 资金来源：本级财政资金 |
| 3 | 获取采购文件时间：2021年4月29日8时00分至2021年5月6日23时00分（北京时间） 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统 方式：登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未通过会员系统完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群））。 |
| 4 | 响应文件正本壹份,副本叁份，U盘电子档一份。 |
| 5 | 招标答疑: 本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与 博爱县自然资源局 和博爱县城市建设项目管理有限公司 联系。 |
| 6 | 响应文件递交截止时间：2021年5月12日 9时00分 响应文件递交地点：博爱县公共资源交易中心二楼第 一 开标室 |
| 7 | 谈判时间：2021年5月12日 9 时00分 谈判地点：博爱县公共资源交易中心三楼评标室 |
| 8 | 控制价：￥830000.00元（大写：捌拾叁万元整）。 1、投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。 2、当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。 |
| 9 | 谈判有效期：60日历天（从谈判截止之日算起） |
| 10 | 采购人：博爱县自然资源局 联系人：吴先生 电话：13707683400 地址：博爱县博爱县自然资源局 采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司 联 系 人：张先生 电话： 0391-8690958 地址：清华镇街道办事处中山路东段 |
| 11 | 代理服务费：招标代理服务费参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）执行，由代理机构通知成交单位结清后，领取成交通知书。 |

# 第一部分 谈判项目相关内容及要求

1、项目基本情况

采  购  人：博爱县自然资源局

采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

项目名称: 博爱县不动产登记平台改造升级采购项目

采购编号：博政采购（2021）37号

资金来源：本级财政资金

2、供应商资格要求：

2.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2、供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的服务体系；

2.3、信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

2.4、本项目不接受联合体投标；

2.5、资格审查方式：资格后审。

3、响应文件报价应是谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4、投标人的响应文件应实质性响应谈判文件要求。

5、响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6、本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县自然资源局和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。

7、合同由成交人与博爱县自然资源局签订。

8、成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

9、付款方式：对现有的不动产登记平台改造升级完成，验收合格后30天内付清合同款。

10、质量标准：合格。

11、服务周期：3年

12、服务工期：120日历天

# 第二部分  谈判须知

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，择优选定成交人。

2、本次谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。

3、维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

4、谈判单位应仔细阅读谈判文件，一旦参与谈判，均认为响应该谈判文件中采购人的有关要求。

5、投标费用：投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由投标人自负，采购单位不承担任何责任。

二、采购内容及要求

2.1、项目名称：博爱县不动产登记平台改造升级采购项目

2.2、采购内容：对现有的不动产登记平台进行改造升级，实现统一受理、信息共享、电子证照、统一评价等。

2.3、质量要求：合格

2.4、服务周期：3年

2.4、服务工期:120日历天

三、谈判文件

1、谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2、投标单位的响应文件应实质上响应谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。

3、谈判文件的解释。

投标人对收到的谈判文件若有疑问，应在响应性文件递交截止时间一个工作日前，应以书面形式向 博爱县自然资源局和博爱县城市建设项目管理有限公司提出，博爱县自然资源局和博爱县城市建设项目管理有限公司将以补充通知或答疑纪要的形式予以解答，答复将以书面形式发放给所有领取谈判文件的投标人并作为谈判文件的补充组成部分。

本谈判文件的解释权属于博爱县自然资源局。

4、谈判文件的修改。

4．1在谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在谈判开始前以补充通知的形式在相关网站发布，通知领取谈判文件的投标供应商。

5、谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、谈判要求

1、确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2、参加谈判的投标人应按谈判文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该谈判文件的不响应。

3、对谈判文件未作出实质性响应的投标人将被拒绝参与谈判。

五、响应文件的编制、递交和修改

一、响应文件的语言及格式。

与报价有关的所有文件必须使用中文，投标人必须使用谈判文件中规定的文件格式。

二、响应文件的组成。

1、响应文件应主要包括下列部分：

正本内容：

（1）投标报价函、投标报价明细表；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权人委托书；

（4）供应商的资格证明资料；

（5）供应商服务承诺和优惠承诺；

（6）开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

（7）参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

（8）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料；

（9）投标承诺函；

（10）中小企业声明函（如为中小企业）；

（11）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（12）健康承诺书；

（13）谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

2、副本内容

副本内容同正本。

三、响应文件的密封与标志

1、响应文件要求正本壹份、副本叁份，U盘电子档一份。每份响应文件上要明确注明“正本”和“副本”字样，正、副本如有不一致之处，以正本为准。大写与小写不一致时，以大写为准。响应文件正本和副本用A4纸打印胶装成册，不得采用活页装订，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人应在规定签章处签章并加盖公章。封皮上应注明采购项目名称、投标人名称（加盖公章）、法定代表人或委托代理人签字（或加盖印章）、日期等。

2、响应文件正、副本及U盘电子档须分别进行包装密封，应在密封袋上标明：

采购人名称：

采购项目名称：

投标供应商名称：                （公章）

法人代表：                  （签字或盖章）

公司地址：

年   月   日   时前不得开启     ”

响应文件密封袋上应有“正本”和“副本”和“电子版”标志，并在密封处加盖企业印章（即公章）。

3、响应文件正本、副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，并须在规定签章处加盖投标人的企业印章（即公章）、企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

4、全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖投标人的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

四、响应文件的补充与撤回

1、投标人在响应文件递交截止时间之前可以以书面形式修改、补充、替代或撤回其响应文件，补充的内容应按要求进行密封递交。

2、投标人在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

五、响应性文件有下列情形之一的，采购代理机构不予接收。

(1)在响应文件递交截止时间以后递交的响应性文件为无效文件，采购人将不予接收。

(2)未按竞争性谈判文件要求密封、签章的。

六、投标报价

一、控制价

本项目控制价为830000.00元（大写：捌拾叁万元整）投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝.

当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。

二、投标报价

2.1 投标报价应包括谈判文件确定采购范围的全部工作内容以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

七、谈判程序

一、谈判程序

采购人将按前附表规定的时间和地点准时举行谈判会议，投标人法定代表人（持法定代表人身份证明及本人身份证）或其授权委托代理人（持有效的授权委托书及本人身份证）应按时参加谈判会议，否则视为自动放弃投标。

投标人递交响应文件时需单独递交的证件（原件）有：营业执照（副本）；法定代表人身份证明或其委托代理人的授权委托书及身份证；健康承诺书及谈判文件要求提供的其他资料。

注：以上证件均为原件（所提供的各种证件等信息要全面、真实、准确，一经发现投标人提供虚假证明、材料报送失真的，将按有关规定进行处理，并在博爱县人民政府网和博爱县公共资源交易中心网站进行通报）。

开标当日采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

投标人应准时参加开标会议并签到，迟到、未到或未按要求出示有关证件者视为自动放弃投标。

会议由博爱县城市建设项目管理有限公司主持：

1、主持人宣布谈判会议开始。

2、宣布会场纪律。

3、主持人介绍到会单位和有关人员，宣布会议主持人、记录人、监督人名单。

4、核对投标单位参加开标会议人员身份。

5、由投标人代表对投标单位的响应性文件密封等情况进行查验。

6、进入谈判阶段，谈判小组由3人组成。谈判小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的评审专家共3人组成。

7、谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

按签到逆顺序在谈判文件规定的时间和地点进行一对一谈判，逐家听取各投标人对项目实施计划的安排及答疑，由投标单位做出第二轮报价即最终报价。

投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第一轮报价为准.。

8、根据最低评标价法原则，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，推荐3名成交候选供应商。

9、签订合同：在约定的时间、地点，采购人与成交人根据有关谈判结果签订合同，合同应分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。签订合同时由成交人提供合同样本。

10、在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人谈判情况，不得进行影响成交结果的活动。

二、谈判小组将对响应文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，谈判小组成员不得与投标人私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况泄密。

谈判小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、谈判成交原则

1、成交原则和方法

1．1公开、公平、公正

1．2技术可行，措施得当

1．3符合采购需求，价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

2、谈判小组对每个参加谈判单位的响应文件的实质内容进行比较。

3、谈判小组将符合谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，讲起列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

4.1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，投标人为中小企业生产或销售的产品或服务的，须提供相关证明文件，对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，未提供相关证明材料的将不给予加分或价格扣除。

4.2、对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

4.2.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）；

小微企业应提供《中小企业声明函》（见格式）。
    4.2.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.2.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2.4本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.2.5小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.2.6、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

四、参加谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1、未按谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2、响应文件的关键内容（谈判报价、供货期及安装期、质量要求）未填写或填写字迹模糊、达不到要求的；

3、谈判报价超出控制价的；

4、投标单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、相关资格证明文件不合格的；

6、未按谈判文件要求持证参加谈判会议的；

7、响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

8、响应文件有明显不符合谈判文件其它要求和有关法律法规的；

9、在评标过程中，谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其谈判应作废标处理。

五、授予合同

1、本合同将授予经过谈判小组确认的成交单位。

2、成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。

3、谈判文件、成交人的谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4、合同签订后，成交人应将合同在7个工作日内分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。

# 第三部分  其他要求

投标人如有不清楚的地方可与采购人和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。谈判报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

# 第四部分  监督单位

博爱县财政局 0391--8683273

# 第五部分  采购内容及要求

一、建设背景

2013年11月20日召开的国务院常务会议决定，整合不动产登记职责、建立不动产统一登记制度。由国土资源部负责指导监督全国土地、房屋、草原、林地、海域等不动产统一登记职责，基本做到登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。

2015年8月，为推进全省不动产统一登记制度建设工作，河南省政府下发《全省不动产统一登记制度建设的实施意见（暂行）》（豫政办〔2015〕107号文件），明确指出省级国土资源管理部门要加快推进省级不动产登记信息基础管理平台和登记信息数据库建设，做好运行、维护、联通、备份、保密、安全等工作。各地负责做好本级所需的软硬件配置、信息平台接入、本级互联互通及系统对接等工作。

2018年河南省人民政府办公厅公布了《河南省不动产交易登记便民利民改革实施方案》，方案中指出要全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心,按照深化“放管服”改革要求,以“一网通办”前提下“最多跑一次”为目标,充分运用“互联网+政务服务”和大数据技术,创新不动产登记、税费征缴、房屋交易工作机制,全面实行“一窗受理、并联办理”新模式,着力破解不动产登记服务中的难点、堵点、痛点,实现不动产登记办事环节明显减少、办事效率明显提高、群众和企业的获得感明显增强。

二、建设目标

根据《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革推进审批服务便民化实施方案〉的通知》（厅文〔2018〕18号）、《河南省不动产交易登记便民利民改革实施方案》及相关接口规范的要求，以标准规范为保障、以数据共享为核心、以便民服务为导向，开发与市本级对接的共享交换平台、与省级对接的“一窗受理”、政务数据共享、电力联办过户等对接接口，推进登记服务便捷化、智能化，最大程度提升行政效能。

三、建设依据

《中华人民共和国行政许可法》

《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》

《中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于印发〈深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革推进审批服务便民化实施方案〉的通知》

《河南省人民政府办公厅关于印发河南省政务信息资源共享管理暂行办法的通知》

《河南省不动产交易登记便民利民改革实施方案》

《河南省国土资源厅办公室关于加快推进不动产登记“一窗受理”改革工作的通知》

《河南省人民政府办公厅关于印发河南省2018年“互联网+政务运行”工作方案的通知》

《关于不动产登记实现政务服务平台统一受理“一网通办”相关工作的通知》

《河南省不动产登记与政务服务平台“统一受理”系统对接技术方案》

《河南省电子证照管理暂行办法》

《河南省电子证照服务接口技术指南》

《关于做好全省不动产交易登记与电力过（立）户联动办理系统对接工作的通知》

《河南省不动产登记电力过户联动办理技术方案》

《国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的通知》

《河南省人民政府办公厅关于印发河南省不动产交易登记便民利民改革实施方案的通知》

《不动产登记共享国家层面相关信息服务指南（试行）的函》

四、建设内容

（一）“好差评”系统

建立覆盖网上政务服务平台、实体政务大厅、政务服务移动端等渠道一体化的省政务服务“好差评”系统，与省政务服务“好差评”系统进行对接，实现各级各部门评价信息实时上报汇聚，打造全省标准统一的政务服务评价体系。

由于我省采用统建政务服务“好差评”系统的模式，故各级各部门不再单独建设政务服务“好差评”系统。全省评价数据统一存储至省政务服务“好差评”系统中，为了便于各级各部门查询本级评价数据，省政务服务平台将通过数据交换渠道将相应地区的评价数据回流。

（一）交换方式

河南省政务服务平台将评价数据通过河南省政务数据共享交换平台同步至省级部门自建系统（含垂管系统）、地市政务服务平台；对于地市自建系统、县级政务服务平台的评价数据统一由地市政务服务平台二次分发。

河南省政务数据共享交换平台以库表的方式与省级和市级的数据交换节点实现业务数据的单向或双向交换。

详见下图：

（二）交换频率

河南省政务服务平台以增量更新的方式按规定的频率与省级和市级的前置机进行数据交换。数据的交换频率如下：

办件评价数据交换频率应不低于 1 次/每小时。

## （一）交换内容

### 评价信息表（pre_evaluate_public）

| 序号 | 数据采集项 | 字段名 | 数据类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唯一标识 | UNID | VARCHAR(100) | 是 | 省政务服务“好差评”系统自动生成 |
| 2 | 区划编码 | AREACODE | VARCHAR(20) | 是 | 所属区划编码，以41开头 |
| 3 | 事项编码 | SERVICE_CODE | VARCHAR(50) | 是 | 事项编码 |
| 4 | 业务办理项编码 | TASKHANDLEITEM | VARCHAR(100) | 是 | 业务办理项编码 |
| 5 | 办件编号 | PROJID | VARCHAR(22) | 是 | 与基本信息的申报号一致 |
| 6 | 评价渠道 | EVALUATE_FORM | VARCHAR(2) | 是 | 填写评价来源代码，代码集详见附件（三）评价渠道 |
| 7 | 评价者名称 | EVALUATOR_NAME | VARCHAR(50) | 是 | 评价者的姓名 |
| 8 | 用户属性 | USER_TYPE | VARCHAR(1) | 是 | 评价人的身份类型，填写个人、法人中的一种，用代码标识。代码集详见附件（六）申请人类型 |
| 9 | 评价者联系方式 | EVALUATOR_PHONE | VARCHAR(20) | 是 | 评价者的联系方式 |
| 10 | 评价者身份证号 | EVALUATOR_CARDNUMBER | VARCHAR(50) | 是 | 评价者身份证号 |
| 11 | 评价者通讯地址 | EVALUATOR_ADDRESS | VARCHAR(100) | 否 | 评价者的通讯地址 |
| 12 | 评价者电子邮箱 | EVALUATOR_EMAIL | VARCHAR(20) | 否 | 评价者的电子邮箱 |
| 13 | 是否匿名 | IS_ANONYMITY | Int(2) | 是 | 用代码标识，是=1，否=2 |
| 14 | 评价时间 | EVALUATE_TIME | DATETIME | 是 | 时间格式 yyyy-mm-ddhh24:mi:ss |
| 15 | 评价次数 | EVALUTE_COUNT | INT(2) | 是 | 填写评价次数。首次评价=1，二次评价=2 |
| 16 | 是否公开 | IS_OPENED | INT(2) | 否 | 公开=1，不公开=2 |
| 17 | 审核状态 | CHECK_STATE | INT(2) | 否 | 填写评价的审核状态。用代码标识，无需审核=1，已审核=2，未审核=3 |
| 18 | 评价内容 | EVALUATE_CONTENT | VARCHAR(5000) | 是 | 办理人对办件的文字评价。 |
| 19 | 整体满意度 | Satisfaction_evaluate | INT(2) | 是 | 满意度评价用代码标识，代码集详见附件（五）满意度 |
| 20 | 评价详情 | EVALUATE_DETAIL | VARCHAR(100) | 是 | 根据整体满意度的评价登记，将对应详细评价信息用代码进行拼接，用逗号分隔。 如整体满意度=5，评价详情=501,502,503 代码集详见附件（四）测评内容 |
| 21 | 数据产生时间 | CREATE_TIME | DATETIME | 是 | 由省政务服务“好差评”系统产生，时间格式：yyyy-mm-ddhh24:mi:ss |
| 22 | 同步状态 | SYNC_STATUS | VARCHAR(1) | 是 | 数据同步标识。插入：I，更新：U，删除：D，已同步：S |
| 23 | 是否超法定办结时限 | IS_ABOVE_LEGALDAY | INT(1) | 是 | 判断实际办结时限是否大于法定办结时限，是=1 ，否=2，用代码标识。 |
| 24 | 是否多收费 | IS_OVERCHARGE | INT(1) | 否 | 对于涉及收费事项，判断实际办事过程中是否存在多收费情况，是=1，否=2，代码标识。 |
| 25 | 是否被强制要求通过中介办理 | IS_ MEDIATION | INT(1) | 否 | 对于不涉及中介服务的事项，评价在实际办事过程中是否被强制要求通过中介服务办理，是=1，否=2，用代码标识 |
| 26 | 服务态度评价 | SERVICE_ATTITUDE_EVALUATE | INT(1) | 否 | 对实际办事过程中工作人员服务态度进行评价，态度好=1，态度差=2，用代码标识 |
| 27 | 服务态度评价理由 | SERVICE_ATTITUDE_REASON | VARCHAR(500) | 否 | 对实际办事过程中工作人员服务态度的好坏给出相应理由 |
| 28 | 办事环境评价 | WORK_ATTITUDE_EVALUATE | INT(1) | 否 | 对实际办事过程中现场办事环境进行评价，环境好=1，环境差=2，用代码标识 |
| 29 | 办事环境评价理由 | WORK_ATTITUDE_REASON | VARCHAR(500) | 否 | 对实际办事过程中办事环境评价的好坏给出相应理由 |
| 30 | 备用字段1 | EXTEND_1 | VARCHAR(2525) | 否 | 备用字段1 |
| 31 | 备用字段2 | EXTEND_2 | VARCHAR(255) | 否 | 备用字段2 |

（二）政务统一受理对接

开发收件分发、26个表单分发、补齐补正开始接收、补齐补正结接收等接口，实现省政务下放业务办理数据实时接收，保证博爱县不动产登记平台与政务服务统一受理无缝对接。同时开发不动产登记办理过程数据上报接口，将 “非统一受理”和“统一受理”登记业务办理过程中所涉及的申报基本信息、申报材料、业务表单、受理信息、附件等各类信息数据推送到政务服务平台。并按照省不动产及相关文件要求，完成网络联调、接口联调、数据联调、业务联调、环境搭建和安装部署等联调测试部署工作。

（三）电子证照

按照《博爱县电子证照库建设标准规范v2.1》规范文档要求，开发博爱县电子证照数据库接口，并与博爱县电子政务服务平台实现对接。同时协调相关科室，梳理不动产证数据，将不动产数据推送至电子证照数据库，实现本级电子证照的生成、管理与共享需求，完成博爱县级电子政务服务平台接口与数据对接要求。

（四）国家层面部数据共享

根据《不动产登记共享国家层面相关信息服务指南（试行）》的函通知要求，基于博爱县不动产登记平台，开发与公安、市场监管、银保监等12个部门对接接口，通过专网或政务外网实现与不动产登记平台共享信息接入，并实现信息查询核验。进一步加强部门协同联动和信息共享集成，压缩不动产登记办理时间。

五、实施计划

项目建设周期为120日历天，主要分三个阶段实施。

1.准备工作（10日历天）

成立项目组，开展项目调研和总体设计，编制总体建设方案，明确建设目标、任务、原则、总体框架、建设内容等。

2.接口研发（90日历天）

开展接口需求调研、概要设计、详细设计、接口研发和接口测试。

3.系统部署培训（20日历天）

接口部署并联调联试，撰写培训文档。

# 第六部分  合同格式及主要条款

（仅供参考）

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的              采购项目成交通知书，根据谈判文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价、产地等技术要求），合同总价款为        元（大写）           。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按谈判文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：：

乙方应于2021年 月 日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

四、付款方式：现有的不动产登记平台改造升级完成后，验收合格30天内付清。

五、违约责任：

甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值____赔偿费。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、谈判文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份、报博爱县财政局政府采购管理办公室备案一份。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

注明：以上合同文本仅供参考，最终合同文本是以采购文件和成交人投标文件相关内容为基础，经双方协商后形成的合同文本。

# 第七部分  附件—供应商响应文件格式

（正/副）本

（项目名称 ）           项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：

法定代表人（授权委托人）：    （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

目     录

附件1：投标报价函、投标报价明细表；

附件2：法定代表人身份证明；

附件3：授权人委托书；

附件4：供应商的资格证明资料；

附件5：供应商服务承诺和优惠承诺；

附件6：开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

附件7：参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

附件8：供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料；

附件9：投标承诺函；

附件10：中小企业声明函（如为中小企业）；

附件11：残疾人福利性单位声明函（如有）；

附件12：健康承诺书；

附件13：谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

## 附件一：

投标函

致：                    （采购人名称）

1、根据已收到的                              项目竞争性磋商文件及有关纪要通知，我方愿以总价为人民币（大写）                  （小写）￥                 元，服务周期：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方递交的响应文件，在竞争性磋商文件规定的有效期内有效，在此期间我方若中标，将受此约束。

3、成交通知书和本响应文件构成约束我们双方的合同。

4、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的磋商，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

第一轮报价

说明：供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表要附在响应文件中。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 服务周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 优惠及服务承诺： （可另附页） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

第二轮报价

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 服务周期 |  |
| 质量要求 |  |
| 优惠及服务承诺： （可另附页） |  |

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，交与磋商小组。

投标人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：                                                                                                                                                                                         年     月     日

## 附件二：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。（附法定代表人身份证复印件加盖公章）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

## 附件三：

授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。（附授权委托人身份证复印件加盖公章）

供应商：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附件4：

供应商的资格证明资料

1、 供应商营业执照副本（三证合一）

2、竞争性谈判文件中要求的其他资格证明材料。

附件5：

供应商的服务承诺及优惠承诺

附件6：

开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告

（注：此处附复印件，开标现场提供原件备查）

附件7：

参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

附件8：

供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的

证明材料

附件9：

投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位成交，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

附件10：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件11：

残疾人福利性单位声明函（如有）

附件12：

健康承诺书

博爱县公共资源交易中心：

同志，身份证号：                          ，

住址：                        ，系                      （单位名称）职工，现前去参加                       （项目名称）的交易活动。我单位按照疫情防控工作规定，现对该同志的身体健康情况作如下证明：

1、未与入境人员有过接触史。

2、近 14天内无外出旅行史（特别是有境外及较重疫区的旅行史）。

3、近一周个人身体状况良好，体温正常（﹤37.2°C），无发热、咳嗽等症状发生。

4、未与发热病人、疑似人员有过接触史。

特此证明

单位名称及印章：

2020年  月   日

附件13：

谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容

附件：

疫情防控通知

各供应商、投标人：

近日，新疆、青岛连续新增多例本地新型冠状病毒肺炎确诊病例，为持续巩固我县疫情防控的形势，坚决堵住外部输入风险，现就做好疫情防控事项通知如下：

一、中、高风险地区的省市的供应商（投标人）来博参与采购（投标）活动的，要于抵达前24小时向博爱县公共资源交易中心或项目采购（招标）代理机构通报来博人员的姓名、联系方式、时间、交通方式、健康状况等信息，到博后按规定配合落实集中隔离管控措施，并实施核酸检测和血清抗体检测。

二、低风险地区的供应商（投标人）来博参与采购（投标）活动的，要提供近7天核酸和血清抗体检测合格报告，方可参与采购（投标）活动；不能提供报告的，一律到博爱县集中隔离点接受检测，结果无异常方可参与采购（投标）活动。

三、项目开标前14天内，有中、高风险地区旅居史的供应商（投标人），要主动向博爱县公共资源交易中心或项目采购（招标）代理机构通报旅居情况。

四、其他地区的供应商（投标人）来博参与采购（投标）活动的，如实填写《人员健康登记表》（姓名、身份证号、手机号、居住地址等）。通过身份核验、体温检测（﹤37.2°C）、查验健康码和查询个人活动轨迹后方可参与采购（投标）活动。

五、通过登记、查验进入开标场所的供应商（投标人）必须全程佩戴医用口罩，人员间隔应当保持1米开外距离，座位隔空就座。开标活动结束后，要及时、有序离开开标场所。

六、所有从有中、高风险地区的省市来博供应商（投标人）要配合流行病学调查，主动接受隔离管控，对谎报、瞒报、不报旅行史、居住史和健康状况等信息，拒不配合健康检测，给疫情防控带来严重危害情形的，将依法严肃追究相关责任。

请来博爱县参与采购（投标）活动的供应商（投标人）理解、支持、配合疫情防控工作，共同保卫博爱的健康祥和！

博爱县公共资源交易中心

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 序号 | 企业名称 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农行焦作分行 | 张军萍 | 13598526103 |
| 2 | 中行焦作分行 | 曹阳 | 13839118160 |
| 3 | 建行焦作分行 | 王世峰 | 2630018 |
| 4 | 邮政储蓄焦作市分行 | 李天祥 | 2981968135 |
| 5 | 中旅银行 | 周建林 | 2116963158 |
| 6 | 中信银行焦作分行 | 陈韦翰 | 18539139326 |
| 7 | 中国光大银行焦作分行 | 王海滨 | 13598534626 |
| 8 | 中原银行焦作分行 | 赵伟 | 8796520157 |
| 9 | 广发银行焦作分行 | 孙培旺 | 17335715737 |
| 10 | 焦作市中站区亿利小额贷款有限公司 | 慕骞 | 18839193857 |
| 11 | 焦作市中站区富多多小额贷款有限公司 | 李国华 | 18537409046 |